##### แบบ ผด.02

##### บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**เทศบาลตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ (Logistics Hub)**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
 ⮚ แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/**  **กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ.2561** | | | **พ.ศ.2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | โครงการก่อสร้างวางกล่องเรียงหินป้องกันการพังทลายของตลิ่งริม คลองตาล บริเวณถนนเลียบคลองตาล (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 2 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี (**ชุมชนหน้าสถานี)** | -ก่อสร้างวางกล่องเรียงหินป้องกันการพังทลายของตลิ่งริมคลองตาล ความยาวประมาณ 50 เมตร | 730,000 | หมู่ที่ 2  ชุมชน  หน้าสถานี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักฝารางวี และก่อสร้างถนนคสล.และก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักฝารางวี บริเวณด้านหลังห้องแถว ตั้งแต่ซอยโกหลี ถึงหน้าโบสถ์ คริสต์ ม.10 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฏร์ธานี **(ชุมชนยุพราช)** | - ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร (มอก.ชั้น 3) พร้อมบ่อพักฝารางวี ยาวประมาณ 100.00 เมตร และก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร และก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.50 เมตร พร้อมบ่อพักฝารางวี ยาวประมาณ 44.00 เมตร | 900,000 | หมู่ที่ 10  ชุมชนยุพราช | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **รวม 2 โครงการ** | **1,630,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### แบบ ผด.02

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน**

ข. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิต**

**2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**⮚ แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/**  **กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ.2561** | | | **พ.ศ.2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | โครงการลดขยะจากแหล่งกำเนิด | -ดำเนินการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ การคัดแยกขยะ และการลดปริมาณขยะ ในรูปแบบต่าง ๆ | 100,000 | เขต  เทศบาลฯ | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการขุดลอกท่อระบายน้ำ คูระบายน้ำ และรางระบายน้ำ ในเขตเทศบาลตำบลเวียงสระ | -ขุดลอกท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ ในเขตเทศบาลเพื่อให้ระบบระบายน้ำมีประสิทธิภาพ | 10,000 | เขต  เทศบาลฯ | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **รวม 2 รายการ** | **110,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### แบบ ผด.02

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน**

ข. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต**

**3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งในชุมชน**

**⮚ แผนงานสังคมสงเคราะห์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/**  **กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ.2561** | | | **พ.ศ.2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ | -ฝึกอบรมให้แก่ความรู้แก่ผู้พิการในเขตเทศบาลตำบลเวียงสระ | 20,000 | เทศบาลฯ | กอง  สวัสดิการฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **รวม 1 โครงการ** | **20,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### แบบ ผด.02

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน**

ข. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต**

**3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งในชุมชน**

**⮚ แผนงานงบกลาง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/**  **กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ.2561** | | | **พ.ศ.2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | -สนับสนุนเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลเวียงสระ | 10,203,600 | เทศบาลฯ | กอง  สวัสดิการฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการ | -สนับสนุนเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้พิการในเขตเทศบาลตำบลเวียงสระ | 1,891,200 | เทศบาลฯ | กอง  สวัสดิการฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | -สนับสนุนเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาลตำบลเวียงสระ | 120,000 | เทศบาลฯ | กอง  สวัสดิการฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **รวม 3 โครงการ** | **12,214,800** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### แบบ ผด.02

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน**

ข. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 8 พัฒนาเศรษฐกิจ**

**3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งในชุมชน**

**⮚ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/**  **กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ.2561** | | | **พ.ศ.2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | โครงการส่งเสริมอาชีพสำหรับชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | -จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเวียงสระเพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นการส่งเสริมรายได้ให้แก่ประชาชน | 50,000 | เทศบาลฯ | กอง  สวัสดิการฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **รวม 1 โครงการ** | **50,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### แบบ ผด.02

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน**

ข. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต**

**3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งในชุมชน**

**⮚ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/**  **กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ.2561** | | | **พ.ศ.2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | โครงการจัดกิจกรรมอบรมเด็กและเยาวชนต้านภัยยาเสพติด | - ดำเนินการจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันภัยจากยาเสพติด และนำเด็กและเยาวชนทัศนศึกษานอกสถานที่ | 80,000 | เทศบาลฯ  และพื้นที่นอกเขตฯเทศบาล | กอง  สวัสดิการฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์สำหรับที่อ่านหนังสือประจำชุมชน | -จัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน ให้ชุมชนทั้ง 12 ชุมชนในเขตเทศบาล | 60,000 | พื้นที่เขต เทศบาลฯ | กอง  สวัสดิการฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำแผนชุมชน | - ลงพื้นที่ในเขตเทศบาลทั้ง 12 ชุมชน เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาสี่ปี | 20,000 | พื้นที่เขตเทศบาลฯ | กอง  สวัสดิการฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการกลุ่มสตรีในเขตเทศบาลตำบลเวียงสระ | - จัดประชุม อบรมให้ความรู้ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล ให้แก่กลุ่มสตรี 2 เดือน/ 1 ครั้ง | 25,000 | เทศบาลฯ | กอง  สวัสดิการฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | โครงการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลตำบลเวียงสระ | - จัดประชุม อบรมให้ความรู้ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล แก่แกนนำชุมชน 2 เดือน / 1 ครั้ง | 25,000 | เทศบาลฯ | กอง  สวัสดิการฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### แบบ ผด.02

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน**

ข. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต**

**3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งในชุมชน**

**⮚ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/**  **กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ.2561** | | | **พ.ศ.2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 6 | โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานในเขตเทศบาล | -ดำเนินการสำรวจข้อมูลพื้นฐานในเขตเทศบาลทั้ง 12 ชุมชน | 20,000 | พื้นที่เขตเทศบาลฯ | กอง  สวัสดิการฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ | -ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลเวียงสระ 1 ช่วงชั้น จำนวนประมาณ 50 คน ได้ร่วมกิจกรรมในโรงเรียนผู้สูงอายุ | 150,000 | โรงเรียนผู้สูงอายุ  เทศบาลฯ | กอง  สวัสดิการฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการส่งเสริมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) | - จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการดูแลฟื้นฟูสุขภาพ/ศักยภาพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลฯ | 50,000 | เทศบาลฯ | กอง  สวัสดิการฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **รวม 8 โครงการ** | **430,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน**

ข. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต**

**3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งในชุมชน**

**⮚ แผนงาน**งบกลาง

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/**  **กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ.2561** | | | **พ.ศ.2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน (ออมวันละบาท) | -สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบล  เวียงสระ จำนวน  1 กองทุน | 90,000 | เทศบาลฯ | กอง  สวัสดิการฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **รวม 1 โครงการ** | **90,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### แบบ ผด.02

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน**

ข. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิต**

**4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม**

**⮚ แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/**  **กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ.2561** | | | **พ.ศ.2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม | - ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การคุมกำเนิด และการรักษาโรคต่าง ๆ ของสัตว์เลี้ยง ในเขตเทศบาล ทั้ง 12 ชุมชน | 30,000 | พื้นที่ในเขตเทศบาลฯ | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | -อุดหนุนให้ชุมชนของเทศบาลตำบลเวียงสระ ทั้ง 12 ชุมชนๆ ละ 20,000 บาท เพื่อดำเนินการโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 240,000 | เทศบาลฯ | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **รวม 2 โครงการ** | **270,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**⮚ แผนงานงบกลาง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/**  **กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ.2561** | | | **พ.ศ.2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | ค่าเงินสมทบให้กับสำนักงานหลักประกันสุขภาพ | เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบให้กับสำนักงานหลักประกันสุขภาพ ในการดำเนินการและบริหารจัดการ | 218,500 | เทศบาลฯ | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **รวม 1 โครงการ** | **218,500** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### แบบ ผด.02

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต**

**5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา นันทนาการ ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น**

**⮚แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/**  **กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ.2561** | | | **พ.ศ.2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง | - จัดงานประเพณีลอยกระทง และจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้ประชาชนได้เข้าร่วมโครงการ เช่น การประกวดหนูน้อย  นพมาศ การประกวดกระทง การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้สด การจัดให้มีชุดการแสดงของเด็กนักเรียน และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง | 250,000 | หลังสถานีรถไฟ  บ้านส้อง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ | - จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ และจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้ประชาชนได้เข้าร่วมโครงการ เช่น กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ การมอบรางวัลเพื่อยกย่องผู้สูงอายุ การจัดให้มีชุดการแสดง และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง | 150,000 | เทศบาลฯ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ | - จัดงานวันขึ้นปีใหม่ โดยจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร กิจกรรมทางศาสนา และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง | 30,000 | หลังสถานีรถไฟ  บ้านส้อง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | -จัดงานวันเด็กแห่งชาติ เพื่อให้เด็ก และเยาวชน ในพื้นที่ได้ร่วมกิจกรรมในงานวันเด็กแห่งชาติ | 150,000 | พื้นที่เขต  เทศบาลฯ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **รวม 4 โครงการ** | **580,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### แบบ ผด.02

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต**

**5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา นันทนาการ ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น**

**⮚แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/**  **กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ.2561** | | | **พ.ศ.2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษา และประชาชน อำเภอเวียงสระ | - จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษา และประชาชน อำเภอเวียงสระ | 70,000 | สนามกีฬาเทศบาลฯ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการส่งเสริมและจัดการแข่งขันกีฬาหมากรุกไทย | -จัดการแข่งขันกีฬาหมากรุกไทย  เพื่ออนุรักษ์กีฬาพื้นบ้านของไทย | 30,000 | พื้นที่ในเขตเทศบาลฯ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ | - จัดส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ที่ทางภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน ต่าง ๆ จัดขึ้น | 150,000 | พื้นที่ในเขตและนอกเขตเทศบาลฯ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์เทศบาลตำบลเวียงสระ | -จัดกิจกรรมเพื่อให้ชุมชนต่าง ๆ ของเทศบาล เข้าร่วมแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ | 200,000 | สนามกีฬาเทศบาลฯ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **รวม 4 โครงการ** | **450,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### แบบ ผด.02

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต**

**5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา นันทนาการ ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น**

**⮚แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/**  **กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ.2561** | | | **พ.ศ.2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญต่างๆ ของศูนย์เด็กเล็ก | - จัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญ ต่าง ๆ ของศูนย์เด็กเล็กตลอดปี เช่น กิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ต่าง ๆ | 20,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ | -ส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการเป็นประจำทุกปี | 15,000 | สถานที่แข่งขันทาง  วิชาการต่าง ๆ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการประชุมสัมมนาการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงสระ | -ผู้ปกครองและเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล เวียงสระ ได้เข้าร่วมประชุมสมนาการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นประจำทุกปี | 20,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กและคณะกรรมการสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | - ดำเนินการให้บุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ ได้เข้าร่วมอบรม และศึกษาดูงาน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อื่น ๆ | 30,000 | พื้นที่นอกเขตเทศบาลฯ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการสายสัมพันธ์ผู้ปกครอง | - ประชุมผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 25,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### แบบ ผด.02

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต**

**5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา นันทนาการ ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น**

**⮚แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/**  **กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ.2561** | | | **พ.ศ.2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 6 | โครงการอบรมเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้นอกสถานที่ของเด็กปฐมวัย | - นำเด็กไปทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อเสริมเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย | 30,000 | พื้นที่นอกเขตเทศบาลฯ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | อุดหนุนอาหารกลางวัน | - อุดหนุนโรงเรียนวัดคลองตาลและโรงเรียนบ้านส้อง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดการศึกษา จัดอาหารกลางวัน ให้แก่ นักเรียนชั้นเด็กเล็ก – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 | 852,000 | โรงเรียนคลองตาลและโรงเรียนบ้านส้อง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | อุดหนุนด้านการศึกษา | - อุดหนุนด้านการศึกษา ให้แก่ โรงเรียนวัดคลองตาล และ โรงเรียนบ้านส้อง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้กับสถานศึกษาในด้านต่างๆ | 100,000 | โรงเรียนวัดคลองตาลและโรงเรียนบ้านส้อง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริการสถานศึกษา | - สนับสนุนค่าอาหารกลางวันและค่าจัดการเรียนการสอน และค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 934,200 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### แบบ ผด.02

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต**

**5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา นันทนาการ ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น**

**⮚แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/**  **กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ.2561** | | | **พ.ศ.2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 10 | อุดหนุนอาหารเสริมนม | จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับนักเรียนในเขตเทศบาล ได้แก่โรงเรียนวัดคลองตาล โรงเรียนบ้านส้อง และศูนย์พัฒนาเด็ก  เล็กฯ | 640,200 | โรงเรียนวัดคลองตาล โรงเรียนบ้านส้อง และศูนย์พัฒนาเด็ก  เล็กฯ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | โครงการอบรมสื่อการเรียนการสอนของเด็กปฐมวัย | -ครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ได้รับการอบรมในเรื่องการจัดทำสื่อการเรียนการสอน | 10,000 | พื้นที่นอกเขตเทศบาล | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | โครงการลูกเสือน้อย | -จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีระเบียบวินัย สามารถเป็นผู้นำและผู้ตามได้และมีพัฒนาการครบทั้ง 4 ด้าน | 10,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | โครงการปฐมวัยเปิดใจสู่อาเซียน | -จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรู้ความสำคัญ รู้จักประเทศ การแต่งกาย ธงชาติ ดอกไม้ คำทักทาย ของกลุ่มสมาชิกอาเซียน | 5,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **รวม 13 โครงการ** | **2,691,400** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### แบบ ผด.02

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน**

ข. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี**

**6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร**

**⮚แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/**  **กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ.2561** | | | **พ.ศ.2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา | - จัดกิจกรรมให้ประชาชนได้เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติโดยการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา การทำบุญตักบาตร การตกแต่งสถานที่ ฯลฯ | 400,000 | อำเภอ  เวียงสระ ,หลังสถานีรถไฟบ้านส้อง และพื้นที่ในเขต  เทศบาลตามจุดสำคัญ  ต่าง ๆ | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญต่าง | - จัดกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ เช่นวันปิยมหาราช วันวิภาวดีรังสิต โดยการวางพวงมาลา การถวายพานพุ่มสักการะ การจัดพิธีกรรมทางศาสนา | 50,000 | อำเภอ  เวียงสระ ,หลังสถานีรถไฟบ้านส้อง และลานพระบรมรูปจำลองหม่อมเจ้าวิภาวดีรังสิต รพ.สมเด็จพระยุพราชเวียงสระ | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 งานวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 13 ตุลาคม 2561 งานวันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม2561 และวันวิภาวดีรังสิต 16 กุมภาพันธ์ 2562 และวันสำคัญต่าง ๆอำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฏร์ธานี | -จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  -จัดกิจกรรมที่เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เนื่องในวันสำคัญต่าง ๆ | 70,000 | -อำเภอ  เวียงสระ ,หลังสถานีรถไฟบ้านส้อง และลานพระบรมรูปจำลองหม่อมเจ้าวิภาวดีรังสิต รพ.สมเด็จพระยุพราชเวียงสระ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### แบบ ผด.02

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/**  **กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ.2561** | | | **พ.ศ.2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 4. | โครงการวันท้องถิ่นไทย | - จัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทยซึ่งตรงกับวันที่ 18 มีนาคม โดยจัดกิจกรรม ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ให้กำเนิดรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นของไทย | 10,000 | เทศบาลฯ | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการวันเทศบาล | - จัดงานวันเทศบาลซึ่งตรงกับวันที่ ๒๔ เมษายน โดยทําพิธีทางศาสนา และกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของ | 30,000 | เทศบาลฯ | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมพนักงานและลูกจ้างของเทศบาลตำบลเวียงสระ | - อบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้แก่พนักงานและลูกจ้างของเทศบาลตำบลเวียงสระ | 200,000 | เทศบาลฯ และพื้นที่นอกเขตเทศบาลฯ | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลเวียงสระ | -จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาคมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | 10,000 | เทศบาลฯ | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการประชาสัมพันธ์ด้านการชำระภาษี | -จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ด้านการชำระภาษี และจัดทำหนังสือแจ้งผู้เสียภาษีในพื้นที่เทศบาลฯ | 25,000 | พื้นที่ในเขตเทศบาลฯ | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **รวม 8 โครงการ** | **795,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### แบบ ผด.02

**แผนงานงบกลาง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/**  **กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ.2561** | | | **พ.ศ.2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจรในเขตเทศบาล | -ดำเนินการตีเส้นจราจรการติดตั้งป้ายสัญญาณเกี่ยวกับจราจร ค่าติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ค่าติดตั้งไฟชนิดต่าง ๆ แผงกั้นถนน ฯลฯ | 150,000 | พื้นที่ในเขตเทศบาลฯ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **รวม 1 โครงการ** | **150,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### แบบ ผด.02

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน**

ข. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี**

**6.ยุทธศาสตร์การ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร**

**⮚ แผนงานการพัฒนางานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/**  **กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ.2561** | | | **พ.ศ.2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | โครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร. | - จัดกิจกรรมเพื่อระลึกถึงวันก่อตั้ง อปพร (22 มีนาคม ของทุกปี จัดกิจกรรมพัฒนาต่าง ๆ ในพื้นที่เทศบาล | 45,000 | เทศบาลฯ | งานป้องกันฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการจัดตั้งศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลวันหยุด วันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์ | - จัดตั้งศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลวันหยุด วันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์ บริเวณจุดสำคัญต่าง ๆ เพื่อบริการประชาชนในการใช้รถใช้ถนนและเฝ้าระวังอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น | 80,000 | พื้นที่เขตเทศบาลฯ | งานป้องกันฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปี | - ฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้แก่ เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ และสมาชิก อปพร. เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับสถานการณ์สาธารณภัย | 50,000 | เทศบาลฯ | งานป้องกันฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการฝึกอบรมทบทวนและเพิ่มจำนวนสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) | - ฝึกอมรมทบทวนความรู้ด้านงานป้องกันฯ แก่สมาชิก อปพร. การมอบวุฒิบัตร และมอบเครื่องแต่งกายให้แก่สมาชิกอปพร. | 80,000 | เทศบาลฯ | งานป้องกันฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### แบบ ผด.02

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน**

ข. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี**

**6.ยุทธศาสตร์การ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร**

**⮚ แผนงานการพัฒนางานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/**  **กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ.2561** | | | **พ.ศ.2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 5 | โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัย | -อบรมประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติให้สามารถรับมือและป้องกันตนเองกับภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้น | 30,000 | เทศบาลฯ | งานป้องกันฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **รวม 5 โครงการ** | **285,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### แบบ ผด.02/1

**บัญชีจำนวน ครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

**แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562**

**แผนงานบริหารงานทั่วไป (ครุภัณฑ์สำนักงาน)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ.2561** | | | **พ.ศ.2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู | จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง  จัดซื้อตามมาตรฐานครุภัณฑ์ | 47,000 | เทศบาลฯ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | เก้าอี้บุนวมแบบมีพนักพิงพร้อมโช้คปรับระดับ | จัดซื้อเก้าอี้บุนวมแบบมีพนักพิงพร้อมโช้คปรับระดับ จำนวน 6 ตัว จัดซื้อตามราคาท้องตลาด | 15,000 | เทศบาลฯ | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนแบบมีกระจก | -จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนแบบมีกระจก จำนวน 2 ตู้ จัดซื้อตามราคาท้องตลาด | 10,600 | เทศบาลฯ | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู | จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง  จัดซื้อตามมาตรฐานครุภัณฑ์ | 47,000 | เทศบาลฯ | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **รวม** | **119,600** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**แผนงานบริหารงานทั่วไป (ครุภัณฑ์การเกษตร)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ.2561** | | | **พ.ศ.2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | ปั้มน้ำแรงดันสูง | จัดซื้อปั้มน้ำแรงดันสูง (ปั้มน้ำขนาด 300 วัตต์) จำนวน 1 เครื่อง จัดซื้อตามราคาท้องตลาด | 8,000 | เทศบาลฯ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **รวม** | **8000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### แบบ ผด.02/1

**แผนงานบริหารงานทั่วไป (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ.2561** | | | **พ.ศ.2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว ) | - จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว ) จำนวน 2 เครื่อง  (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) | 60,000 | เทศบาลฯ | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า ต่อนาที) | -จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า ต่อนาที) จำนวน 2 เครื่อง (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) | 15,800 | เทศบาลฯ | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | เครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป | -จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป จำนวน 1 เครื่อง (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) | 3,200 | เทศบาลฯ | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA | -จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด  800 VA จำนวน 5 เครื่อง (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) | 12,500 | เทศบาลฯ | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้าต่อนาที) | -จัดซื้อ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้าต่อนาที) จำนวน 1 เครื่อง  (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) | 7,900 | เขตเทศบาล | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### แบบ ผด.02/1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ.2561** | | | **พ.ศ.2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 6. | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA | -จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด  800 VA จำนวน 3 เครื่อง (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) | 7,500 | เทศบาลฯ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **รวม 6 รายการ** | **106,900** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**แผนงานบริหารงานทั่วไป (ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ.2561** | | | **พ.ศ.2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ | -จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูลไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ | 814,000 | เขตเทศบาล | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียรต์ธรรมดา | -จัดซื้อรถจักรยานต์ยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียรต์ธรรมดา จำนวน 1 คันจัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ | 40,000 | เทศบาลฯ | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | รถจักรยานต์ยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ | -จัดซื้อรถจักรยานต์ยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ จำนวน 1 คัน จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ | 48,500 | เทศบาลฯ | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **รวม 3 รายการ** | **902,500** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### แบบ ผด.02/1

**แผนงานรักษาความสงบภายใน (ครุภัณฑ์สำนักงาน)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ.2561** | | | **พ.ศ.2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | ป้ายกล่องไฟ | -จัดซื้อป้ายกล่องไฟ จำนวน 1 ป้ายจัดซื้อตามราคาท้องตลาด | 18,000 | เทศบาลฯ | งาน  ป้องกันฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ป้ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | -จัดซื้อป้ายงานป้องกันและบรรเทา  สาธารณภัย จำนวน 1 ป้าย จัดซื้อตามราคาท้องตลาด | 25,000 | เทศบาลฯ | งาน  ป้องกันฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **รวม 2 รายการ** | **43,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**แผนงานรักษาความสงบภายใน (ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ.2561** | | | **พ.ศ.2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | เครื่องชาร์ตแบตเตอรี่รถยนต์ | -จัดซื้อเครื่องชาร์ตแบตเตอรี่รถยนต์ จำนวน 1 เครื่องจัดซื้อตามราคาท้องตลาด | 15,000 | เทศบาลฯ | งาน  ป้องกันฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **รวม 1 รายการ** | **15,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**แผนงานรักษาความสงบภายใน (ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ.2561** | | | **พ.ศ.2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง | -จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง จำนวน 1 เครื่อง จัดซื้อตามราคาท้องตลาด | 13,400 | เทศบาลฯ | งาน  ป้องกันฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | เลื่อยโซ่ยนต์ | -จัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 1 เครื่อง  จัดซื้อตามราคาท้องตลาด | 25,000 | เทศบาลฯ | งาน  ป้องกันฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **รวม 2 รายการ** | **38,400** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### แบบ ผด.02/1

**แผนงานรักษาความสงบภายใน (ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ.2561** | | | **พ.ศ.2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | ไฟไซเรนฉุกเฉิน | -จัดซื้อไฟไซเรนฉุกเฉิน จำนวน 1 เครื่อง จัดซื้อตามราคาท้องตลาด | 15,000 | เทศบาลฯ | งาน  ป้องกันฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **รวม 1 รายการ** | **15,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**แผนงานรักษาความสงบภายใน (ครุภัณฑ์ดับเพลิง)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ.2561** | | | **พ.ศ.2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | หัวฉีดน้ำดับเพลิง | -จัดซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิง จำนวน 2 หัว จัดซื้อตามราคาท้องตลาด | 60,000 | เทศบาลฯ | งาน  ป้องกันฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **รวม 1 รายการ** | **60,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**แผนงานรักษาความสงบภายใน (ครุภัณฑ์อื่น)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ.2561** | | | **พ.ศ.2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | แผงกั้นจราจร | -จัดซื้อแผงกั้นจราจร จำนวน 80 แผง จัดซื้อตามราคาท้องตลาด | 160,000 | เทศบาลฯ | งาน  ป้องกันฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **รวม 1 รายการ** | **160,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### แบบ ผด.02/1

**แผนงานการศึกษา (ครุภัณฑ์สำนักงาน)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ.2561** | | | **พ.ศ.2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โทรศัพท์ตั้งโต๊ะ (แบบไร้สาย) | -จัดซื้อโทรศัพท์ตั้งโต๊ะ (แบบไร้สาย) จำนวน 1 ชุด จัดซื้อตามราคาท้องตลาด | 2,000 | เทศบาลฯ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โต๊ะพับขาอเนกประสงค์ (พับขา) | จัดซื้อโต๊ะพับขาอเนกประสงค์จำนวน 10 ชุด จัดซื้อตามราคาท้องตลาด | 19,000 | เทศบาลฯ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โต๊ะสแตนเลส | -จัดซื้อโต๊ะสแตนเลส จำนวน 9 ตัว จัดซื้อตามราคาท้องตลาด | 72,000 | เทศบาลฯ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | พัดลมแบบโคจรติดผนัง | -จัดซื้อพัดลมแบบโคจรติดผนัง จำนวน 6 เครื่อง จัดซื้อตามราคาท้องตลาด | 15,000 | เทศบาล | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **รวม 4 รายการ** | **108,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**แผนงานการศึกษา (ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ.2561** | | | **พ.ศ.2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โทรโข่ง | -จัดซื้อโทรโข่ง จำนวน 2 เครื่อง จัดซื้อตามราคาท้องตลาด | 4,000 | เทศบาลฯ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **รวม 1 รายการ** | **4,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### แบบ ผด.02/1

**แผนงานการศึกษา (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ.2561** | | | **พ.ศ.2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว | -จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) | 60,000 | เทศบาลฯ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก ( Inkjet) | -จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก ( Inkjet) จำนวน 2 เครื่อง (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 15,800 | เทศบาลฯ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA | -จัดซื้อ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) | 5,000 | เทศบาล | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA | -จัดซื้อ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) | 2,500 | เทศบาลฯ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **รวม 4 รายการ** | **83,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### แบบ ผด.02/1

**แผนงานการศึกษา (ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ.2561** | | | **พ.ศ.2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ | -จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์อัติโนมัติ จำนวน  1 คัน จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ | 48,500 | เทศบาล | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **รวม 1 รายการ** | **48,500** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**แผนงานการศึกษา (ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ.2561** | | | **พ.ศ.2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | คูลเลอร์ต้มน้ำไฟฟ้า  สแตนเลส | -จัดซื้อคูลเลอร์ต้มน้ำไฟฟ้า  สแตนเลส จำนวน 2 เครื่อง จัดซื้อตามราคาท้องตลาด | 7,700 | เทศบาล | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **รวม 1 รายการ** | **7,700** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**แผนงานสังคมสงเคราะห์ (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ.2561** | | | **พ.ศ.2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2\* (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2\* (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) | 30,000 | เทศบาลฯ | กอง  สวัสดิการฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | เครื่องพิมพ์ Multifuntion แบบฉีดหมึก | -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifuntion แบบฉีดหมึก จำนวน 1 เครื่อง (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) | 7,900 | เทศบาลฯ | กอง  สวัสดิการฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### แบบ ผด.02/1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ.2561** | | | **พ.ศ.2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 3 | เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า ต่อนาที | -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า ต่อนาที  จำนวน 1 เครื่อง (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) | 7,900 | เทศบาลฯ | กอง  สวัสดิการฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **รวม 3 รายการ** | **45,800** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**แผนงานเคหะและชุมชน (ครุภัณฑ์สำรวจ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ.2561** | | | **พ.ศ.2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | กล้องสำรวจแบบประมวลผลรวม Total Station | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องสำรวจแบบผลรวม Total Station จำนวน 1 เครื่อง จัดซื้อตามราคาท้องตลาด | 350,000 | เทศบาลฯ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2  . | เทปวัดระยะทางเคลือบเหล็กไนล่อน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเทปวัดระยะทางเคลือบเหล็กไนล่อน จำนวน 1 อันจัดซื้อตามราคาท้องตลาด | 7,800 | เทศบาลฯ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **รวม 2 รายการ** | **357,800** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### แบบ ผด.02/1

**แผนงานเคหะและชุมชน (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ.2561** | | | **พ.ศ.2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2\* (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า  19 นิ้ว) | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2\* (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) | 30,000 | เทศบาลฯ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **รวม 1 รายการ** | **30,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**แผนงานเคหะและชุมชน (ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ.2561** | | | **พ.ศ.2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี จำนวน 2 คัน จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ | 101,000 | เทศบาลฯ | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **รวม 1 รายการ** | **101,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2562 :เทศบาลตำบลเวียงสระ

##### 

##### บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**เทศบาลตำบลเวียงสระ**

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

* 1. แนวทางการพัฒนาด้านการคมนาคม ก่อสร่าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ระบบการจราจร

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/**  **กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ.2561** | | | **พ.ศ.2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | โครงการก่อสร้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันการพังทลายของดินริมคลองตาล บริเวณถนนเลียบคลองตาล (ติดกับที่ดินลุงย่อง) ม. 2 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฏร์ธานี | - ก่อสร้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันการพังทลายของดินริมคลองตาล ยาวประมาณ 200.00 เมตร บริเวณถนนเลียบคลองตาล (ติดกับที่ดินลุงย่อง) ม.2 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฏร์ธานี | 5,457,000 | หมู่ที่ 2  ต.บ้านส้อง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณถนนสมเด็จพระยุพราช (แยกทาง เข้าสนามกีฬา) เชื่อมระหว่าง  หมู่ที่ 10 และ หมู่ที่ 2 ตำบล บ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฏร์ธานี **(ชุมชนยุพราช)** | -ปรับปรุงท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร ยาวประมาณ 16.00 เมตร ถนนสมเด็จพระยุพราช (แยกทางเข้าสนามกีฬา)เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 10 และ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฏร์ธานี | 203,000 | หมู่ที่ 10 และ หมู่ที่ 2  ต.บ้านส้อง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2562 :เทศบาลตำบลเวียงสระ

**12**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/**  **กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ.2560** | | | **พ.ศ.2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 3. | โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก บริเวณถนนสมเด็จพระยุพราช (แยกศรแดง ถึงอุโมงค์) ม.10 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฏร์ธานี | ปรับปรุงท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร (มอก.ชั้น 3) พร้อมบ่อพัก ยาวประมาณ 198 .00 เมตร บริเวณถนนสมเด็จพระยุพราช (แยกศรแดง ถึงอุโมงค์) ม.10 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฏร์ธานี | 1,794,000 | หมู่ที่ 10  ต.บ้านส้อง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักฝารางวี บริเวณถนนวิภาวดีรังสิต 32 (ซอยโรงแก๊ส แยกหน้าห้องแถว หลังวัดคลองตาล ) ม.8 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฏร์ธานี | -วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร (มอก.ชั้น 3 พร้อมบ่อพักฝารางวี ยาวประมาณ 290.00 เมตร บริเวณถนนวิภาวดีรังสิต 32 (ซอยโรงแก๊ส แยกหน้าห้องแถว หลังวัดคลองตาล ) ม.8 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฏร์ธานี | 2,610,000 | หมู่ที่ 8  ต.เวียงสระ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2562 :เทศบาลตำบลเวียงสระ

**13**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/**  **กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ.2560** | | | **พ.ศ.2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 5. | โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักฝารางวี บริเวณถนนวิภาวดีรังสิต 32 (ซอยโรงแก๊ส) ม.8 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฏร์ธานี | -วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร (มอก.ชั้น 3) พร้อมบ่อพักฝารางวี ยาวประมาณ 305.00 เมตร บริเวณถนนวิภาวดีรังสิต 32 (ซอยโรงแก๊ส) ม.8 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฏร์ธานี | 1,597,000 | หมู่ที่ 8  ต.เวียงสระ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | โครงการวางท่อลอดเหลี่ยม คสล. บริเวณถนนวิภาวดีรังสิต (หน้าสถานธนานุบาลฯ) ม.4 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฏร์ธานี | วางท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. ขนาด 2.10x 1.50 เมตร ยาวประมาณ 15.50 เมตร (มอก.1166 ชนิดใต้ผิวจราจร) บริเวณ ถนนวิภาวดีรังสิต (หน้าสถานธนานุบาลฯ) ม.4 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฏร์ธานี | 730,000 | หมู่ที่ 4  ต.เวียงสระ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | อุดหนุนโครงการจัดทำผังเมืองชุมชนเทศบาลตำบลเวียงสระ | -อุดหนุนสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฏร์ธานีเพื่อดำเนินโครงการจัดทำผังเมืองชุมชนเทศบาลตำบลเวียงสระโดยการมีส่วนร่วม | 475,330 | พื้นที่ในเขตเทศบาล | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2562 :เทศบาลตำบลเวียงสระ

**14**

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ**

**1.2 ประสานงานกับการไฟฟ้าเพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้ครอบคลุมทั้งเขตเทศบาล**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/**  **กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ.2561** | | | **พ.ศ.2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนนทางเข้าสนามกีฬาเทศบาลตำบลเวียงสระ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฏร์ธานี | -อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเวียงสระ เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนนทางเข้าสนามกีฬาเทศบาลตำบล เวียงสระ จำนวน 1 สาย | 227,400 | หมู่ที่ 2  ต.บ้านส้อง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเวียงสระเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้านอัญชลี 2 หมู่ที่8 ตำบลวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฏร์ธานี | -อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเวียงสระ เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่บ้านอัญชลี 2 จำนวน 1 สาย | 103,843.50 | หมู่ที่ 8  ต.เวียงสระ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเวียงสระเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนข้างซอยครูเขียว หมู่ที่ 1 ตำบลวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฏร์ธานี | -อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเวียงสระ เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนนข้างซอยครูเขียว จำนวน 1 สาย | 125,390.09 | หมู่ที่ 1  ต.เวียงสระ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2562 :เทศบาลตำบลเวียงสระ

**15**

**2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**2.4 แนวทางการบำบัดและกำจัดขยะมูลฝอย**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/**  **กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ.2561** | | | **พ.ศ.2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | โครงการลดขยะจากแหล่งกำเนิด | - ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องการคัดแยกขยะ เพื่อนำไปสู่ชุมชนปลอดถังขยะ | 20,000 | เขต  เทศบาลฯ | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการขุดลอกท่อระบายน้ำ คูระบายน้ำ และรางระบายน้ำ ในเขตเทศบาลตำบลเวียงสระ | - ขุดลอกท่อระบายน้ำ คูระบายน้ำ และรางระบายน้ำ ในเขตเทศบาลตำบลเวียงสระ | 10,000 | เขต  เทศบาลฯ | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2562 :เทศบาลตำบลเวียงสระ

**16**

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

3.1 การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/**  **กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ.2561** | | | **พ.ศ.2561** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | โครงการฟื้นฟูสุขภาพจิตผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลตำบล เวียงสระ | - จัดกิจกรรม และเชิญวิทยากรเพื่อให้ความรู้และเพื่อฟื้นฟูสุขภาพจิตผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลตำบลเวียงสระ | 100,000 | เทศบาลฯ | กองสวัสดิการฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2559 :เทศบาลตำบลเวียงสระ

**17**

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

3.2 การส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาชุนชน กลุ่มสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/**  **กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ.2561** | | | **พ.ศ.2561** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | โครงการจัดกิจกรรมอบรมเด็กและเยาวชนต้านภัยยาเสพติด | - ดำเนินการจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันภัยจากยาเสพติด และนำเด็กและเยาวชนทัศนศึกษานอกสถานที่ | 60,000 | เทศบาลฯ | กองสวัสดิการฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์สำหรับที่อ่านหนังสือประจำชุมชน | -จัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน ให้ชุมชนทั้ง 12 ชุมชนในเขตเทศบาล | 60,000 | พื้นที่เขต เทศบาลฯ | กองสวัสดิการฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการจัดทำแผนชุมชน | - ลงพื้นที่ในเขตเทศบาลทั้ง 12 ชุมชน เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการจัดทำแผนชุมชน | 200,000 | พื้นที่เขตเทศบาลฯ | กองสวัสดิการฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการกลุ่มสตรีในเขตเทศบาลตำบลเวียงสระ | - จัดประชุม อบรมให้ความรู้ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อขอความรู้จากกลุ่มสตรี  3 เดือน/ 1 ครั้ง | 50,000 | เทศบาลฯ | กองสวัสดิการฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | โครงการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลตำบลเวียงสระ | - จัดประชุม อบรมให้ความรู้ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล แก่แกนนำชุมชน 3 เดือน / 1 ครั้ง | 50,000 | เทศบาลฯ | กองสวัสดิการฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2562 :เทศบาลตำบลเวียงสระ

**18**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/**  **กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ.2561** | | | **พ.ศ.2561** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 6. | โครงการส่งเสริมพัฒนาบทบาทสตรี | - จัดกิจกรรมเพื่อให้กลุ่มสตรีได้ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในด้านต่าง ๆ | 50,000 | เทศบาลฯ | กองสวัสดิการฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | โครงการส่งเสริมอาชีพสำหรับชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | - ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมอาชีพต่าง ๆ ให้แก่ประชาชนที่สนใจ | 50,000 | พื้นที่เขตเทศบาลฯ | กองสวัสดิการฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานในเขตเทศบาล | -ดำเนินการสำรวจข้อมูลพื้นฐานในเขตเทศบาลทั้ง 12 ชุมชน | 50,000 | พี้นที่เขตเทศบาลฯ | กองสวัสดิการฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2562 :เทศบาลตำบลเวียงสระ

**19**

**4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม**

**4.1 แนวทางการส่งเสริมและให้ความรู้การบริการสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/**  **กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ.2561** | | | **พ.ศ.2561** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม | - ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การคุมกำเนิด และการรักษาโรคต่าง ๆ ของสัตว์เลี้ยง ในเขตเทศบาล ทั้ง 12 ชุมชน | 30,000 | อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลฯ | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2559 :เทศบาลตำบลเวียงสระ

**20**

**4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม**

**4.3 แนวทางการส่งเสริมและให้ความรู้การบริการสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/**  **กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ.2558** | | | **พ.ศ.2559** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 2 | โครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ อสม. | - ดำเนินการเชิญวิทยากรเพื่อบรรยายให้ความรู้ในการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ อสม. และจัดกิจกรรมต่าง ๆ | 50,000 | เทศบาลฯ | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | อุดหนุนให้แก่ อสม. ในการสนับสนุนบริการสาธารณสุข | - ดำเนินการจ่ายเงินอุดหนุนโดยจัดสรรเป็นค่าดำเนินงานของอสม.ในเขตชุมชน ทั้ง 12 ชุมชน (อุดหนุนชุมชนละ 15,000.-บาท) | 180,000 | เทศบาลฯ | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2559 :เทศบาลตำบลเวียงสระ

**21**

**5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและกีฬา นันทนาการ ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น**

**5.1 แนวทางการพัฒนาด้านการศึกษาและวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/**  **กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ.2558** | | | **พ.ศ.2559** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง | - จัดงานประเพณีลอยกระทง และจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้ประชาชนได้เข้าร่วมโครงการ เช่น การประกวดนางนพมาศ การประกวดกระทง ชุดการแสดง และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง | 250,000 | พื้นที่เขตเทศบาลฯ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ | - จัดงานวันสงกรานต์ และจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้ประชาชนได้เข้าร่วมโครงการ เช่น กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ การประกวดเทพีสงกรานต์ ชุดการแสดง และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง | 250,000 | พื้นที่เขต  เทศบาลฯ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ | - จัดงานวันขึ้นปีใหม่ โดยจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร กิจกรรมทางศาสนา และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง | 15,000 | พื้นที่เขต  เทศบาลฯ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2559 :เทศบาลตำบลเวียงสระ

**22**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/**  **กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ.2558** | | | **พ.ศ.2559** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 4. | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | -จัดงานวันเด็กแห่งชาติ เพื่อให้เด็ก และเยาวชน ในพื้นที่ได้ร่วมกิจกรรมในงานวันเด็กแห่งชาติ | 200,000 | พื้นที่เขต  เทศบาลฯ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | โครงการการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญต่างๆ ของศูนย์เด็กเล็ก | - จัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญ ต่าง ๆ ของศูนย์เด็กเล็กตลอดปี เช่น กิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ต่าง ๆ | 20,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | โครงการเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ | -ส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการเป็นประจำทุกปี | 30,000 | สถานที่แข่งขันทางวิชาการต่าง ๆ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | โครงการประชุมสัมมนาการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | -ผู้ปกครองและเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงสระ ได้เข้าร่วมประชุมสมนาการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นประจำทุกปี | 20,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | - ดำเนินการให้บุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ ได้เข้าร่วมอบรม และศึกษาดูงาน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอื่น ๆ | 30,000 | พื้นที่นอกเขตเทศบาลฯ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการสายสัมพันธ์ผู้ปกครอง | - ประชุมผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 20,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2559 :เทศบาลตำบลเวียงสระ

**23**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/**  **กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ.2558** | | | **พ.ศ.2559** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 10 | โครงการอบรมเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย | - นำเด็กไปทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อเสริมเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย | 30,000 | พื้นที่นอกเขตเทศบาลฯ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | โครงการจัดหนังสือเข้าห้องสมุด | - จัดซื้อหนังสือประเภทต่าง ๆ เข้าห้องสมุดเทศบาลฯ | 50,000 | ห้องสมุดเทศบาลฯ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | อุดหนุนอาหารกลางวัน | - อุดหนุนโรงเรียนวัดคลองตาลและโรงเรียนบ้านส้อง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดการศึกษา จัดอาหารกลางวัน ให้แก่ นักเรียนชั้นเด็กเล็ก – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 | 848,000 | โรงเรียนคลองตาลและโรงเรียนบ้านส้อง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | อุดหนุนด้านการศึกษา | - อุดหนุนด้านการศึกษา ให้แก่ โรงเรียนวัดคลองตาล และ โรงเรียนบ้านส้อง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้กับสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ เช่น โครงการท่องเที่ยวเชิงวิทยาศาสตร์และค่ายภาษาอังกฤษ | 240,000 | โรงเรียนคลองตาลและโรงเรียนบ้านส้อง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริการสถานศึกษา | - สนับสนุนค่าอาหารกลางวันและค่าวัสดุการศึกษาให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 862,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2559 :เทศบาลตำบลเวียงสระ

**24**

**5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและกีฬา นันทนาการ ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น**

**5.2 แนวทางการพัฒนาด้านสวัสดิการ กีฬาและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/**  **กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ.2558** | | | **พ.ศ.2559** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | โครงการเข้าร่วมแข่งขันกรีฑากีฬาอำเภอเวียงสระ | -ส่งนักกีฬาประเภทต่าง ๆ เข้าร่วมแข่งขันกีฬาอำเภอเวียงสระ | 100,000 | อำเภอ  เวียงสระ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการส่งเสริมและจัดการแข่งขันกีฬาหมากรุกไทย | -จัดการแข่งขันกีฬาหมากรุกไทย  เพื่ออนุรักษ์กีฬาพื้นบ้านของไทย | 30,000 | พื้นที่ในเขตเทศบาลฯ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ | - จัดส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ที่ทางภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน ต่าง ๆ จัดขึ้น | 180,000 | พื้นที่ในเขตและนอกเขตเทศบาลฯ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2559 :เทศบาลตำบลเวียงสระ

**25**

**6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพด้านการเมือง การบริหาร**

**6.1 แนวทางปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/**  **กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ.2558** | | | **พ.ศ.2559** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | กล้องถ่ายรูประบบดิจิตอล | -จัดซื้อกล้องถ่ายรูประบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด) | 25,000 | เทศบาลฯ | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | เครื่องดูดฝุ่น | -จัดซื้อค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น จำนวน 1 เครื่อง  (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด) | 25,500 | เทศบาลฯ | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ (CPU) | -จัดซื้อตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ (CPU) จำนวน 1 เครื่อง  (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด) | 12,000 | เทศบาลฯ | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | ไฟฉายในงานดับเพลิง | -จัดซื้อไฟฉายในงานดับเพลิง จำนวน 3 กระบอก (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด) | 6,000 | เทศบาลฯ | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | เครื่องคอมพิวเตอร์ | -จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว ) จำนวน 1 เครื่อง | 30,000 | เทศบาลฯ | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2559 :เทศบาลตำบลเวียงสระ

**26**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/**  **กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ.2558** | | | **พ.ศ.2559** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 6. | ตู้บ้านเลื่อนกระจกสูง | -จัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจกสูง จำนวน 1 ตู้ (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด) | 6,000 | เทศบาลฯ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบทึบ | -จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบทึบ จำนวน 1 ตู้  (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด) | 5,000 | เทศบาลฯ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | บันไดเหล็กทรงเอ 9 ขั้น | -จัดซื้อบันไดเหล็กทรงเอ 9 ขั้น จำนวน 1 อัน  (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด) | 3,000 | เทศบาลฯ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | ที่นั่งสำรองนักกีฬา | -จัดซื้อนั่งสำรองนักกีฬา จำนวน 2 ชุด (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด) | 70,000 | เทศบาลฯ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | คูลเลอร์ต้มน้ำร้อน | -จัดซื้อคูลเลอร์ต้มน้ำร้อน จำนวน 1 เครื่อง (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด) | 15,000 | เทศบาลฯ | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | เครื่องตัดคอนกรีต | -จัดซื้อเครื่องตัดคอนกรีต จำนวน 1 เครื่อง (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด) | 70,000 | เทศบาลฯ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง | -จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด) | 15,000 | เทศบาลฯ | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2559 :เทศบาลตำบลเวียงสระ

**27**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/**  **กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ.2558** | | | **พ.ศ.2559** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 13. | เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา | - จัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา | 25,000 | เทศบาลฯ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | อุดหนุน ให้แก่ เทศบาลตำบลเมืองเวียง | - อุดหนุนเทศบาลตำบลเมืองเวียงซึ่งเป็นเจ้าภาพในการดำเนินโครงการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานที่กลางฯ เช่น ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุสำนักงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง | 30,000 | เทศบาลฯ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงสระ ม.4 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฏร์ธานี | - ปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงานเทศบาลฯ พร้อมฝ้าเพดาน และส่วนประกอบอื่น ๆ ที่สัมพันธ์ต่อเนืองกัน บริเวณอาคารสำนักงานเทศบาล ม.4 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฏร์ธานี | 789,000 | เทศบาลฯ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2559 :เทศบาลตำบลเวียงสระ

**28**

**6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพด้านการเมือง การบริหาร**

**6.2 การมีส่วนร่วมของประชาชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/**  **กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ.2558** | | | **พ.ศ.2559** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญต่าง | - จัดกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ เช่นวันปิยมหาราช วันวิภาวดีรังสิต โดยการวางพวงมาลา การถวายพานพุ่มสักการะ การจัดพิธีกรรมทางศาสนา | 50,000 | พื้นที่ในเขตเทศบาลฯ | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (เทศบาลตำบลเวียงสระ เป็นเจ้าภาพ และ ได้รับเงินสมทบจากอปท.ในพื้นที่แห่งละ 40,000.-บาท) | - จัดกิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในวโรกาศมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ฯ เช่นถวายพานพุ่มเงิน พุ่มทอง การจุดเทียนชัยถวายพระพร และกิจกรรมอื่น ๆ | 40,000 | ห้องประชุมอำเภอ เวียงสระ และ บริเวณที่ว่าการอำเภอเวียงสระ | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา | - จัดกิจกรรมให้ประชาชนได้เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติโดยการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา การทำบุญตักบาตร | 200,000 | หลังสถานีรถไฟบ้านส้อง | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2559 :เทศบาลตำบลเวียงสระ

**29**

**6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพด้านการเมือง การบริหาร**

**6.3 แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/**  **กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ.2558** | | | **พ.ศ.2559** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | โครงการวันท้องถิ่นไทย | - จัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทยซึ่งตรงกับวันที่ 18 มีนาคม โดยจัดกิจกรรม ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ให้กำเนิดรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นของไทย | 10,000 | เทศบาลฯ | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการวันเทศบาล | - จัดงานวันเทศบาลซึ่งตรงกับวันที่ ๒๔ เมษายน โดยทําพิธีทางศาสนา และกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของ | 40,000 | เทศบาลฯ | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการพัฒนาบุคลากรเทศบาลเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน | - อบรมให้ความรู้แก่บุคลากรเทศบาลเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน เช่น อบรมความรู้เบื้องต้นของการเข้าสู่อาเซียน อบรมความรู้ภาษาอังกฤษ และภาษาของประเทศในกลุ่มอาเซียน | 50,000 | เทศบาลฯ | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมพนักงานและลูกจ้างของเทศบาลตำบลเวียงสระ | - อบรมให้ความรู้แก่บุคลากรเทศบาลเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน เช่น อบรมความรู้เบื้องต้นของการเข้าสู่อาเซียน อบรมความรู้ภาษาอังกฤษ และภาษาของประเทศในกลุ่มอาเซียน | 50,000 | เทศบาลฯ | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2559 :เทศบาลตำบลเวียงสระ

**30**

**6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพด้านการเมือง การบริหาร**

**6.4 แนวทางการพัฒนางานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/**  **กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ.2558** | | | **พ.ศ.2559** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | โครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร. ประจำปี 2559 | - จัดกิจกรรมเพื่อระลึกถึงวันก่อตั้ง อปพร ( 22 มีนาคม ของทุกปี จัดกิจกรรมพัฒนาต่าง ๆ ในพื้นที่เทศบาล | 45,000 | เทศบาลฯ | สำนักปลัดฯ  (งานป้องกัน) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการจัดตั้งศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลวันหยุด วันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์ | - จัดตั้งศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลวันหยุด วันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์ บริเวณจุดสำคัญต่าง ๆ เพื่อบริการประชาชนในการใช้รถใช้ถนนและเฝ้าระวังอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น | 80,000 | พื้นที่เขตเทศบาลฯ | สำนักปลัดฯ  (งานป้องกัน) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปี 2559 | - ฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้แก่ เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ และสมาชิก อปพร. เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับสถานการณ์สาธารณภัย | 50,000 | เทศบาลฯ | สำนักปลัดฯ  (งานป้องกัน) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการฝึกอบรมทบทวนและเพิ่มจำนวนสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี 2559 | - ฝึกอมรมทบทวนความรู้ด้านงานป้องกันฯ แก่สมาชิก อปพร. การมอบวุฒิบัตร และมอบเครื่องแต่งกายให้แก่สมาชิกอปพร. | 50,000 | เทศบาลฯ | สำนักปลัดฯ  (งานป้องกัน) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2559 :เทศบาลตำบลเวียงสระ

**31**

**6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพด้านการเมือง การบริหาร**

**6.5 แนวทางการพัฒนากิจการด้านการพาณิชย์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/**  **กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ.2558** | | | **พ.ศ.2559** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | โครงการประชาสัมพันธ์ด้านการชำระภาษี | -จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ด้านการชำระภาษี และจัดทำหนังสือแจ้งผู้เสียภาษี  ในพื้นที่เทศบาลฯ | 25,000 | เขตเทศบาลฯ | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |